自贡市公交集团有限责任公司

大型汽车维修油漆作业废气治理项目

询比采购文件

第一章 供应商须知

1.本项目设定最高限价为人民币33.00万元（大写：叁拾叁万元整）。超过最高限价报价为无效报价。

2.采购项目内容及要求：见附件8

3.采购方式：询比采购。

4.付款方式：签订合同后五个工作日内付10%，项目安装完成并达到验收标准付85%,质保到期经采购人和供应商确认后7日内付5%。

5.交付时间：签订采购合同后25日内（含周末双休日、国家法定节假日）。

6.验收标准：详见技术商务要求（附件8）

### 7.交付地点：自贡市自流井区光大街195号，自贡客车厂内。

### 8.采购公告发布方式：自贡公交网（https://www.zgbus.net/）获取公开发布。

### 9.采购文件获取：自贡公交网（https://www.zgbus.net/）下载获取下载。

### 10.响应文件递交：供应商应在2024年12月9日下午14：30前将响应文件送至自贡客车厂环保科（不接受电子邮件及邮寄方式送达，过期不再接收）。

### 11.联系方式：

### 联系人:李先生、张先生   电话：0813-2606274

### 联系地址:自贡市自流井区光大街195号，自贡客车厂内。

12.采购人不组织集中现场查勘，供应商可自行前往查勘。供应商参加本次询比采购采购活动所产生的所有费用由供应商自行承担，采购人不退回响应文件和其他资料。

### 第二章 响应文件

### 响应文件分为符合性响应文件、报价表三部分，各部分至少应包含以下内容：

### 1.符合性响应文件（格式要求、装订顺序）

1.1 响应函（格式见“附件2”）

1.2具备独立法人资格的企业，具有独立完成本项目的能力，提供企业有效的营业执照复印件（营业执照经营范围必须包含所涉及到本项目的产品或服务）；

1.3 承诺函（格式见“附件3”）；

1.4  法定代表人身份证复印件；

1.5 法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（格式见“附件4”， 法定代表人参加响应则不提供）

1.6 诚信情况承诺函（格式见“附件5”）；

1.7 无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函；（格式见“附件6”）

1.8未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章；

1.9技术方案。供应商制定满足采购文件技术商务要求的技术方案，详细介绍至少包含工艺流程、设备匹配、材料组成等内容；

1.10施工工期方案。供应商根据本项目工期要求和采购人的现场特点制定的工期保障方案，要有明确的时间节点和衔接措施。

1.11 质量保证期。供应商应明确提出不低于采购文件规定的2年的质量保证期。

1.12 售后服务方案。供应商应明确售后服务的反应及处理时限，并制定快速、有效的售后服务保障措施，包括不仅限于备件储备、服务人员、技术能力等。

2. 报价表（内容和格式见“附件7”）。

第三章 响应文件制作和提交

1.响应文件的份数：其中符合性响应文件为一正二副，报价表一份。

2.响应文件正本每页须加盖鲜章。

3.符合性响应文件、报价表分别密封。

4.所有外层密封袋封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商公章）。

5.首次响应文件提交截止时间：2024年12月9日下午14：30时，供应商将响应文件送至自贡客车厂环保科，截止时间后送达的响应文件为无效响应文件，采购人拒收。

6.供应商在首次提交响应文件截止时间之前可以向采购人提交更改或撤回其响应文件。在首次提交响应文件截止时间以后，不能更改或撤回响应文件。

### 7.供应商对采购文件有不明确的，可以在首次提交响应文件截止时间3日前，电话或当面向采购人提问。在首次响应文件提交截止时间3日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商;不足3日的，采购人顺延提交响应文件的截止日期。

### 8.响应文件有下列情况之一的，作无效文件处理：

8.1未按规定密封；

8.2包装套、文件封面和正本每页未盖供应商鲜章；

8.3 不完全响应技术商务要求的；

8.4 超过最高限价的。

- 询比采购评审

1.评审时间、地点。2024年12月9日下午14：30在自贡客车厂（自贡市自流井区光大街195号）会议室进行。

2.评审小组：本次评审小组由3人组成，其中2/3的专家评委在自贡市公交集团有限责任公司评审专家库中抽取；评审小组组长由小组成员民主推荐，评审过程由组长负责。

3.符合性审查：评审小组首先对符合性响应文件进行审查，全部响应采购文件要求的可通过符合性审查。对未通过资格审查的供应商，采购人告知未通过审查的原因，其响应文件按无效处理。

注意：提供虚假材料的供应商将被认定为失信供应商，将被取消本次及今后3年参加采购人组织的采购活动资格。

4.评审方法：经评审的最低价法。评审小组按照供应商的报价，以有效报价由低到高依次排序，推荐成交候选供应商。

如评审小组认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定限时内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审小组讨论决定后，可拒绝该报价，同时该供应商经济部分得分为零。

5. 评审过程中出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

6.1参加或通过资格审查的供应商不足三家的；

6.2实质性响应采购文件要求的供应商不足三家的；

6.3其他无法继续开展评审或者无法成交的情形。

当出现采购活动终止情形时，采购人可以委托评审小组在不改变本项目内容及要求的条件下与资格审查合格的供应商进行商务谈判确定价格及服务，也可以重新组织采购活动。

### 7.确定成交供应商：

### 评审小组在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2个工作日内确定成交供应商，公示1日，并签发成交通知书。

### 第五章 采购合同签订

### 1.成交供应商须在成交通知书签发后3个工作日内，与自贡市公交集团有限责任公司签订采购合同。如未签订采购合同的，取消其签订的采购合同的资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 2.签订合同时，成交供应商不得改变采购文件的规定要求、响应文件和评审、评审过程中的响应承诺，否则取消其签订合同的资格。

### 第六章 廉洁纪律及举报渠道

### 为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，确保本次采购及商务洽谈活动严格按照国家、企业采购管理有关法规和制度进行，双方应分别做到：

### 一、我方应做到

### 我方人员不得接受或要求供应商宴请、招待，不得收取或索取供应商礼金、礼品、礼券、其他利益，不得故意刁难供应商，不得作出显失公平的行为。

### 二、供应商应做到

### 供应商不得宴请、招待我方负责采购及商务洽谈活动的有关人员及相关领导，不得向我方人员赠送或承诺赠送礼金、礼品、礼券及其他利益，不得做出显失公平的行为。

### 供应商若有违反廉洁纪律，将取消今后参加自贡公交集团采购活动资格。

### 三、举报渠道

### 供应商若发现我方人员有违反廉洁纪律的，请立即向我司纪检监察部门进行举报。具体举报渠道如下：

### 举报电话：0813-5804813    13890069141

### 联系人：钱先生

### 举报电子邮箱：120843127@QQ.com

### 举报受理地址：自贡市公交集团有限责任公司416室

### 我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

### 第七章 响应文件主要格式

本章所制响应文件格式和内容，均具有强制性，除根据供应商实际自行修改的内容外，不得随意修改。参考格式见附件所示。

正本或副本

附件1：响应文件封面格式

响  应  文  件

（符合性响应文件/报价表）

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年   月  日

附件2：响应函

响 应 函

自贡市公交集团有限责任公司：

我公司全面研究了“大型汽车维修油漆作业废气治理项目”采购项目文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权（姓名、职务）代表我方（响应单位的名称）全权处理本项目竞争的有关事宜。

一、我方自愿按照文件规定的各项要求向采购人提供所需货物或服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的响应文件正本 壹 份，副本 贰 份。

四、我方同意本次采购的采购有效期为 30 天（含30天）。

五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与竞争有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、 若我方成交，我方完全同意按照本采购文件的相关规定。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 附件3：承诺函

承诺函

自贡市公交集团有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（四）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

二、完全接受本项目文件中规定的技术、商务等实质性要求。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予贵公司带来优惠的任何材料资料和技术、服务、竞争等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

## 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： 自贡市公交集团有限责任公司

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参与“大型汽车维修油漆作业废气治理项目”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞争、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

代理人身份证复印件（加盖公章）。

1.如法定代表人参加响应的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如委托代理人参加响应的，响应文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

## 附件5：诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

致：自贡市公交集团有限责任公司

我公司作为“大型汽车维修油漆作业废气治理项目”的供应商，在此郑重承诺：按照贵公司的规定，我公司______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）失信行为。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （加盖公章）

日 期：      年   月   日

## 附件6：

无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函

致：自贡市公交集团有限责任公司

我公司作为“大型汽车维修油漆作业废气治理项目”的供应商，在此郑重承诺：根据贵公司的采购文件的规定，参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）不良行为记录及重大违法违规记录。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （加盖公章）

日 期：      年   月   日

## 附件7：报价表

大型汽车维修油漆作业废气治理项目

第   次 报 价 表

| 项目内容 | 金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |
| 大型汽修油漆作业废气治理项目 |  |  |  |
| 项目的具体内容见响应文件。 备注：本报价为包工包料。 |  |  |  |
| 总报价：小写￥ 元 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整。 |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人（授权代表人）签字：

年   月   日：

附件8：

技术商务要求

根据采购人下属自贡客车厂汽车维修生产现状，本项目实施后，确保危险废物暂存、打磨及喷漆环节的VOCs排放符合《四川省生态环境厅办公室关于重污染天气重点行业绩效分级有关事项的通知》川环办函【2024】337号文件中汽修行业企业绩效引领性指标要求。

一、项目内容及技术要求

- 打磨房建设。在采购人钣金车间内与烘房相邻的修车库内新搭建封闭式打磨房，配备打磨除尘处理柜。打磨房尺寸为：长 14.5米*宽 6.5 米*高 5 米，使用钢制结构骨架，除顶部固定和后侧6.5米*5米可借用墙体外，其余三个里面均采用电动卷帘门进行封闭（见下图所示），需留有应急门，室内安装足够的照明及相关电气装置，相关电气开关、设施满足防爆要求。打磨房内安装粉尘收集和废气处理装置，废气经处理后排放。除尘设备应为高效设备，除尘设计效率高于99%。

- 吸附+燃烧设备。拆除采购人原有光氧设备，改造通风管，新增有机废气吸附+燃烧设备。设备应至少包含二级活性炭吸附和热力焚烧装置，处理能力大于等于5000m³/h，处理效率不低于85%。设备应配备自动消防系统，当发生高温引发可能的火险时设备应能自动停止工作，并自动启动喷淋装置消除火险。风机采用变频电机，风量满足采购人烘房废气抽排要求。

- 在烘烤房内或旁边的调漆房内引出废气管接入处理设备前端，经处理后排放。

- 危废暂存间废气处置设备。在危废暂存间安装废气净化装置，处理能力符合相关要求，使产生废气经处理后排放。

- PLC控制柜。应安装PLC控制柜，自动控制并记录环保设备的运行情况。运行情况应保存一年以上，有触摸屏便于回查。

- 满足排放限值要求。供应商提供的所有设备及产品均为全新合格产品，需有相关出厂合格检验证明。本项目完成后，能使采购人原烘房及废气处理设备、打磨间、危废暂存间废气净化设备能正常工作，并确保车间或生产设施排气筒排放的PM、苯系物、NMHC浓度分别不高于10mg/m3、10mg/m3、20mg/m3，厂区内无组织排放NMHC的小时平均浓度值不超过4mg/m3、任意一次浓度值不超过10mg/m3，企业边界PM、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC无组织排放浓度分别不高于1、0.1、0.2、0.2、1和2 mg/m3。供应商负责相关大气污染物检测检验，确保检测检验符合规定，配合采购人开展示排放范引领性指标创建。

- 所有的电气线路均在采购人烘房配电箱内取电，相关电线及设备均由供应商负责。

- 项目工期

供应商应保障自签订合同后25个日历天内完成交付。

- 服务保障

- 质量保障期。本项目建设经验收合格后质量保障期为2年（不含活性炭、过滤棉的周期更换）。

- 供应商应制定服务方案，应包含设备使用操作培训、跟踪、设备维护、维修，耗材更换等。

- 售后服务及时性。当设备出现故障，供应商接到采购人通知后应在4小时内到场，一般问题4小时内完成维修，特殊问题应在24小时内完成维修。

附件9：符合性审查评审表

| 序号 | 评价 要素 | 符合性审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应响应函要求，格式符合“附件2” |
| 2 | 企业 资格 | 具备独立法人资格的企业，具有独立完成本项目的能力，提供企业有效的营业执照复印件（营业执照经营范围必须包含所涉及到本项目的产品或服务）； |
| 3 | 响应 承诺 | 响应承诺函（格式见“附件3”）； |
| 4 | 参与人员条件 | 法定代表人身份证复印件； 法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（格式见“附件4”， 法定代表人参加响应则不提供） |
| 5 | 诚信 承诺 | 1. 响应诚信情况承诺函（格式见“附件5”）； 2. 无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函；（格式见“附件6”） 3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章； |
| 6 | 项目设备及建设方案 | 供应商制定满足采购文件采购文件附件8要求技术商务要求的技术方案，详细介绍至少包含工艺流程、设备匹配、材料组成等内容； |
| 7 | 施工 工期 | 供应商根据本项目工期要求和采购人的现场特点制定的工期保障方案，要有明确的时间节点和衔接措施。符合采购文件附件8要求。 |
| 8 | 质量保证期 | 供应商应明确提出不低于采购文件规定的2年的质量保证期。 |
| 9 | 售后 服务 | 制定方案，应明确售后服务的反应及处理时限，并制定快速、有效的售后服务保障措施，包括不仅限于备件储备、服务人员、技术能力等符合采购文件附件8要求。 |

附件10：合同式样

合 同（试样）

合同编号：

采购人：                     （甲方）

供应商：                     （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买有关事宜达成以下协议。

- 项目内容及价格：

- 项目价格：本项目包工包料合同总金额为：    00元（大写：人民币      元整）。双方协商同意：双方开展本合同项下业务时，乙方应当按本合同约定向甲方提供符合国家规定的增值税发票，不得以纳税人资格变化、税收法律法规变化等任何理由要求提高本条约定的合同总金额。

- 项目内容及要求：详见采购文件附件8（此处省略）。

二、产品质量及售后服务：

1.乙方为本项目所有标的从项目验收合格之日起提供2年质保期，质保期内乙方提供免费维修服务。质保期满，乙方对所标产品的维修服务将适当收取相应的配件费及人工费，具体的收费标准由甲乙双方另行协商确定。

2.因甲方人为因素或不可抗力造成的产品损坏的则不在质保期的免费维修范围内。

3.乙方应向甲方提供项目改造的全部资料，帮助甲方申领相关补贴和引领性企业创建。

三、验收

乙方应保证在规定的时间内完成安装调试并组织双方验收，满足甲方提出的技术商务要求、功能要求和性能要求，排放检测符合规定。

四、结算方式及期限：

1、签订合同后五个工作日内，签订合同后由甲方向乙方支付合同金额的10%，安装完成并双方验收合格后5日内由甲方向乙方支付合同金额的85%,质保期到期后经甲乙双方共同确认5日内由甲方向乙方支付合同金额的5%，不计息。

2、乙方账户信息：

户名：                 开户银行：

账号：

五、服务方式及运费承担：

1、交付时间：合同签订起25日内（日历日）；

2、本项目涉及的所有建设、安装、运输、采购、人工、税费等费用均由乙方承担，乙方开具增值税专用发票；

3、建设地址：自贡市自流井区光大街195号

联系人：李翔  电话：0813-2606274

六、责任

1.本项目的询比采购文件、供应商递交的响应文件和本合同内容，甲乙双方应严格遵守。不遵守方视为违约方，违约方应赔偿守约方损失。

2.因不可抗力造成违约的（不可抗力指自然灾害如地震、战争和法律规定的无法避免、无法克服的情形），遭受不可抗力一方应及时向对方通报，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、争议的解决：

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方均应当通过友好协商解决，协商不成的，在乙方所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效：

本合同自双方盖章、签字之日起生效，壹式贰份，甲、乙双方各执贰份。复印件及传真件视同原件具有同等法律效力。

九、其他约定：

本合同书如有内容变更或未尽事项，经甲、乙双方协商一致后签订补充合同，补充合同应当采取书面形式，并与本合同具有同等法律效力。

甲    方：                 乙   方：

甲方签字：                 乙方签字：

日期：  年    月    日     日期：    年    月    日