自贡市公交集团有限责任公司

板仓驾校科二休息室建设比选文件

项目名称：板仓驾校科二休息室建设

负 责 人：吴先生    联系电话：13990062111

联 系 人：邱先生    联系电话：13980239341

办公电话：0813—8109045

地    址：自贡市大安区大山铺大山村1组自贡东站4楼408室

邮    编：643000

自贡市公交集团有限责任公司

二O一七年七月二十一日

本比选项目板仓驾校科二休息室建设工程已由自贡市公交集团有限责任公司批准建设，比选人为自贡市公交集团有限责任公司，建设资金来源为自筹，项目出资比例为：自筹100%。根据相关规定，现对该项目进行公开竞价比选。

一、比选须知

1、质量要求：达到国家规定的合格标准或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，质保期二年。

2、建设地点：自贡市汇东新区板仓公交驾校科三考场。

3、比选范围及内容：图纸及清单所示范围。

4、工期:40日历天

5、承包方式：包工包料，基础及室外主线按实收方，其余按图施工，最终按合同确定的清单报价进行决算。

6、各比选申请人经考察现场，研究本建设工程比选文件和其他有关文件后,承诺按比选人要求施工建设，并承担任何质量缺陷保修责任。

7、比选申请人参与比选中产生的所有费用由比选申请人自行承担。

8、合同履约过程中的人工、材料价格风险由比选申请人自行承担，且在履约过程中应将材料样品、规格型号、价格报比选人审定后方准予实施。

9、比选竞价文件编制依据：

（1） 比选申请人编制竞价文件应以工程量清单为依据，图纸为参考编制；工程计价标准按四川省2015定额、2013清单计价规范及相应解释编制材料按2017年第5期自贡信息价低价组价（不计综合费），信息中没有的，参考市场价；人工费按政策规定计算；安全文明措施费按基本费率收取，规费按三级施工企业收费标准执行，不收取夜间施工、二次搬运费、冬雨季施工费、大型机械进出场及安拆费等；运距按10公里考虑，超出部分由比选申请人自行承担,措施费用由比选申请人自行考虑；递交竞价文件时报送工程总价款及下浮优惠比例（指税前工程造价）。

（2） 比选人下浮期望值：比选申请人编制工程造价16%以上。

10、比选方式：本项目按照最低价评审方式确定中选人（本次比选不接受比选申请人联合体参加）。

11、付款方式：

（1）比选人的建设资金只能拨付中选人在项目实施地银行开设的账户。

（2）比选人不支付工程预付款；

（3）工程竣工验收并办理完决算之后开始支付工程款，工程决算款在竣工验收后（需扣除质量缺陷保修金）3个月内支付完毕。

二、比选申请人资格要求

1、资质要求。具备建设行政主管部门颁发的建筑施工企业叁级及以上、钢结构工程专业承包叁级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. 本次比选不允许联合体申请。

3、同意并接受比选人提供的比选申请人承诺书及公平竞争承诺书。

4、须交保证金7000元。

三、保证金

本次比选须在2017年7月26日下午16:00时前缴纳保证金7000元，未中选比选申请人的保证金在发出中选通知书后5日内退还（不计息），中选人的保证金在签订合同后5日内退还（不计息）。保证金交到：

单位：自贡市公交集团有限责任公司

账号：513631001010010000980

银行：交通银行南湖支行

注：未缴纳保证金的，比选人可拒绝比选申请人参与比选。

有下列情况保证金不予退还：

1、比选申请人在比选过程中采取任何方式串标，导致比选无法进行的。

2、比选申请人在比选有效期内撤回比选申请文件的。

3、自动放弃中选人资格的。

- 四、比选文件获取

1、报名时间：2017年7月25日下午15:00时前报名。

2、报名地点：自贡市公交集团有限责任公司招投标管理办公室408室。

3、报名须提交的材料清单

⑴单位介绍信或法定代表人授权书、被授权人身份证明。

⑵企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本及比选申请人属比选人基建维修施工队伍库中施工企业的证明资料。

⑶报名时以上证明材料均需出示原件查验并提供一套加盖单位公章的复印件存档。

4、报名资格审查：报名后由我司评审委员会将对报名单位进行资质审查，凡资格审查合格者方可领取比选文件。

5、获取比选文件时间：2017年7月25日15:00前。

获取比选文件地点：自贡市公交集团有限责任公司招投标管理办公室408室。

- 6、比选文件包括施工图、工程量清单、比选申请书、比选申请人资格预审表各一份。

- 7、联系方式

- 联系人：吴先生      电话：13990062111

- 邱先生      电话：13980239341

- 五、比选申请书的递交

- 1、递交时间：2017年7月25日下午16：00时前。

- 2、递交地点：自贡市公交集团有限责任公司招投标管理办公室408室。

3、需递交的比选文件：比选申请书、保证金回单、比选申请人编制的已标定清单报价（注：含电子文档一份，在评标时通过QQ报送）。

特别说明：比选申请人应编制施工组织方案（简易），在中选人中选之后2日内提交比选人审查。

4、递交要求

（1）比选竞价文件和与之有关的所有文件均应使用中文。

（2）除工程规范另有规定外，比选竞价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）比选竞价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在比选竞价文件封面的右上角清楚地注明“正本”，并加盖比选申请人印章；非法定代表人参加的，应同时报送授权委托书；报价函放置于比选竞价文件首页，法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

（4）比选申请人应将比选竞价文件密封，在密封袋上加盖比选申请人公章和法定代表人或授权委托代理人印鉴。

（5）凡重复报价、遗漏报价等责任由比选申请人自负。

5、比选申请文件的其他相关事宜：

⑴比选申请人对比选申请文件所述内容真实性负责，因比选申请文件虚假造成的一切损失和责任由比选申请人承担；比选申请人应自行保留比选申请文件底稿，比选申请文件一经投递均不退还。

⑵比选申请人递交比选申请文件后，不能更改或撤回比选申请文件。

⑶比选申请人参与比选的所有费用由比选申请人自行承担。

⑷比选申请人对比选文件有不明确的，可以电话或当面向比选人提问。

六、比选评审

1、评审委员会。本次评审委员会由5人组成，评审委员会组长由小组成员民主推荐，比选过程由组长负责。

2、评审程序：

（1）评审委员会对比选申请人的比选申请文件、编制的已标定清单报价进行资格预审。

对未通过资格审查的比选申请人，比选人告知未通过审查的原因，其比选申请文件按无效处理；提供虚假材料的比选申请人将取消本次及今后3年参加自贡公交集团公司候车亭建设比选活动资格。

（2）评审委员会根据比选申请人报价提出候选中选人及排名。

（3）评审委员会在评审结束后向比选人写出书面报告，推荐候选中选人。比选人在收到评审报告后2个工作日内确定中选人，公示5日并签发中选通知书。

七、评审中选办法

1、资格评审办法：

（1）比选申请文件：符合比选申请书中的承诺要求并按递交要求进行递交的，为审查合格；

（2）编制的已标定清单报价：基本符合比选人编制规则，未出现重大差错，接受比选人根据比选竞价文件编制依据进行调整的，为审查合格。

2、通过资格评审的比选申请人参加最终比选，比选以价格最低者中选。

八、合同签订

1、中选人应在接到中选通知书后3日内与公交集团有限责任公司签订《板仓驾校科二休息室建设工程施工合同》。逾期不签订合同的，取消中选资格，无权收回所交保证金，比选人可以与其他候选中选人签订合同。

2、中选人应于《板仓驾校科二休息室建设工程施工合同》签订时缴纳履约定金，履约定金为合同总价的10%，否则取消中选人资格，无权收回所交保证金，比选人可以与其他候选中选人签订合同。

3、中选人在履行过程中，因质量、工期等未满足比选人要求或自身原因拒绝履行的，比选人可以与其他候选中选人签订合同。

九、特别说明

因政府因素、不可抗力造成本次比选无法进行的，比选人取消本次比选活动，互不承担相互责任。