编号：

自贡飞驰车业有限责任公司

修理厂报修大厅建设工程

价格比选采购文件

项目名称：飞驰公司修理厂报修大厅建设工程

采 购 人：自贡飞驰车业有限责任公司

2019年7月15日

目    录

第一章   采购须知…………………………………………………1

第二章   价格比选采购文件获取…………………………………4

第三章   供应商的比选响应文件…………………………………4

第四章   价 格 比 选………………………… …………………6

第五章    廉 洁 纪 律……………………………………………8

第六章    附 件 清 单……………………………………………9

第一章  采购须知

飞驰公司修理厂报修大厅建设工程已由自贡飞驰车业有限责任公司批准建设，采购人为自贡飞驰车业有限责任公司，建设资金来源为自筹，项目出资为自筹100%。现诚邀符合条件的供应商参加价格比选采购。

一、采购项目

项目名称：飞驰公司修理厂报修大厅建设工程

项目简介：建设地点为自贡市贡井区南环路自贡飞驰车业有限责任公司修理厂场地内，项目建设内容按建设单位提供的施工图要求施工，达到国家验收和设计图纸规范，面积约377m2。

二、本项目采购分为两部分：

第一部分：钢结构部分总控制价为216418元（大写：贰拾壹万陆仟肆佰壹拾捌元整。其中：安全文明施工费为6074.34元、暂列金为17754.05元。），采购人希望值=（该部分总控制价-安全文明施工费-暂列金）*0.8；

第二部分：土建装饰部分总控制价为298885元（大写：贰拾玖万捌仟捌佰捌拾伍元整。其中：安全文明施工费为16761.89元、暂列金为24111.50元。）；采购人希望值=（该部分总控制价-安全文明施工费-暂列金）*0.8；

三、供应商资格

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质的。

2、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、不得有下列情形

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本比选项目的其他目标供应商为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他目标供应商存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

四、服务方式：包工包料，按施工图及采购工程量清单内容施工，质保期按国家规定。

五、工期：50日历天；

六、质量标准：符合现行工程施工质量验收规范合格标准。

七、各供应商经自身需要考察现场，研究上述工程采购文件的采购须知和其他有关文件后,承诺按采购人要求施工建设，并承担任何质量缺陷保修责任。

八、采购费用：供应商参与价格比选产生的所有费用由供应商自行承担。

九、合同履约过程中的材料价格风险：双方约定按《自贡建设》信息价2019年5期执行，不作任何调整，价格变动风险各自自行承担。为保证在该建设工程中的产品质量，采购人要求供应商提供的主要装饰外观材料样品的价格需与《自贡建设》2019年5期信息价的价格基本一致。若提供样品不满足采购人需求，采购人可在不超过《自贡建设》2019年5期信息价的价格范围内，对材料品牌、档次进行市场询价、选择、确定响应材料，供应商必须无条件执行，不得以任何理价格调整。

十、采购方式：本项目通过价格比选方式确定供应商（本次价格比选采购不接受供应商联合体参加）。

十一、付款拨付

（1）项目采购人的建设资金只能拨付成交供应商开设的基本账户。

（2）合同签订后10日内，合同签订后10日内，采购人支付合同总价10%的预付款；施工完成60%工程量后，采购人支付合同总价30%的工程款; 工程竣工验收合格且提交全部竣工资料后,采购人支付合同总价20%的工程款；双方办完工程结算后，采购人在45天内付到实际工程结算价的95%；余款待质保期满（不计息)一次支付给对方。

十二、保证金

1、本次保证金为：10000.00元，采用银行转账或现金形式缴到自贡飞驰车业有限责任公司财务部。

单  位：自贡飞驰车业有限责任公司。

账号：16066460012

银行：自贡银行五星街支行

2、保证金缴纳到账截至时间为2019年7月18日上午9:30时前，未缴纳保证金的，采购人可拒绝供应商参与价格比选。

3、未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还（保证金不计利息）。

4、有下列情况，保证金不予退还：

（1）供应商在比选过程中采取任何方式串通的。

（2）供应商在价格比选有效期内撤回投标文件的。

（3）自动放弃成交供应商资格的。

十三、履约保证金

1、成交供应商应于《飞驰公司修理厂报修大厅建设工程施工合同》签订时缴纳履约保证金，履约保证金为签约合同价减去暂列金后的10%。

2、履约保证金的有效期截止到工程竣工验收合格之日，成交供应商凭工程竣工验收合格证明报请终止履约担保（履约保证金不计利息）。

履约担保期内，因成交供应商原因不履行合同或给采购人造成损失时，用履约保证金赔偿。履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人还将追究供应商责任。

十四、联系方式：

联系人：魏琳；联系电话：0813—82093877、13990015911

第二章    价格比选采购文件获取

一、采购人在2019年7月15—18日期间，在自贡公交网上进行公告。

二、凡有意参加的供应商，请于2019年4月23—26日，通过自贡公交网（www.zgbus.net）下载获取价格比选采购文件。

三、价格比选采购文件包括价格比选采购文件、施工图纸、《飞驰公司修理厂报修大厅建设工程工程量清单》各一份。

第三章  供应商的比选响应文件

一、资格性响应文件（格式要求、装订顺序）

1、企业有效的工商营业执照及资质证书复印件；

2、法定代表人身份证复印件及法人授权委托书、委托人身份证复印件（格式详见附件3）；

3、项目建设的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等五大员的资质证明复印件。

4、常驻施工现场的项目经理（须持建筑专业二级建造师以上资质）、安全员的资质证明复印件。

5、缴纳价格比选保证金回单。

6、供应商承诺书（详见附件4）；

7、廉洁合同（详见附件5）；

8、施工组织设计（简易）

二、报价文件

1、供应商编制的清单报价（含宏业软件编制的电子文档一份），在价格比选开始时通过U盘现场报送。

①供应商按采购人提供的飞驰公司修理厂报修大厅建设工程工程量清单为依据、施工图纸进行编制。

②编制标准。按四川省2015定额，2013清单计价规范及相应解释编制；措施费用及规费按国家标准执行；不计大型机械进出场费、不收取二次搬运费、冬雨季施工、夜间施工费、工程定位复测费等，其余按国家规定执行；材料按自贡建设2019年第5期不计税价组价（不计综合费），若自贡信息价中没有的，参考市场价；人工费调整系数按自建价发[2019]10号执行；外运及处置由投标人自行负责）。

③特别说明：不可竞争费用不得下浮。

特别说明：供应商承诺未按上述约定编制，接受采购人的调整，未做出该承诺，按无效响应文件处理。

2、报价函（详见附件6）。

三、响应有效期

本项目响应有效期为90天，自响应文件提交截止时间起计算。

四、比选响应文件的制作要求

1、资格性响应文件按规定装订成册，正本1本。

2、资格性响应文件、报价文件分别密封，每页须加盖供应商鲜章，报价函需做出报价。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商鲜章）。

4、报价函放置于响应文件首页。

五、比选响应文件的提交

1、比选响应文件提交截止时间：2019年7月18日14:30时前，供应商将响应文件送至自贡飞驰车业有限责任公司办公室（不接受电子邮件及邮寄方式送达），截止时间后送达的响应文件为无效响应文件。

2、供应商对比选响应文件所述内容真实性负责，因响应文件虚假造成的一切损失和责任由供应商承担；供应商应自行保留响应文件底稿，响应文件一经投递均不退还。

3、供应商对采购文件有不明确的，可以电话或当面向采购人提问。在响应文件提交截止时间3日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商。

4、比选响应文件有下列情况之一的，作无效文件处理：

（1）未按规定密封；

（2）封面和包装套正面未盖供应商鲜章；

（3）未通过资格审查的；

（4）供应商编制的清单报价必须符合编制要求，如不符合的，供应商不承诺接受采购人调整的；

（5）报价高于采购人的希望值的。

（6）不同意本工程相关附属工程零星增减纳入本工程合同实施的。

第四章    价格比选

一、比选组织

2019年7月18日14:45时，采购人组织评审委员会（评审委员会由5名成员组成，分别是业主代表3人和评标专家2人）在自贡飞驰车业有限责任公司修理厂会议室对供应商进行资格审查、价格比选。评审委员会组长由成员民主推荐，比选过程由组长负责。

二、比选程序及要求

比选响应文件包括资格性响应文件和报价文件两部分，首次比选响应文件提交后，评审委员会根据资格性响应文件审查供应商资格（附件7），审查通过的供应商按抽签顺序进行价格比选。对未通过资格审查的供应商，采购人告知未通过审查的原因，其响应文件按无效处理。提供虚假材料的供应商将取消本次及今后3年参加自贡飞驰车业有限责任公司工程建设维修采购活动资格。

三、评审方法

1、评委对比选申请人的比选申请文件进行资格预审。

对未通过资格审查的比选申请人，比选人告知未通过审查的原因，其比选申请文件按无效处理；提供虚假材料的比选申请人将取消本次及今后3年参加自贡飞驰车业有限责任公司采购活动资格。

2、评审委员会根据比选申请人报价按照从低到高的顺序提出候选中选人及排名。

3、评审委员会在评审结束后向比选人写出书面报告，推荐候选中选人。比选人在收到评审报告后1个工作日内确定中选人，公示1日并签发中选通知书。

四、资格预审办法。

1、比选申请人提交的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件符合比选申请人资格要求；

2、比选申请人按期缴纳比选保证金；

3、比选申请人同意并接受比选人提供的比选申请人承诺书及公平竞争承诺书。

比选申请人提交的资料全部符合上述要求，视为资格预审合格。

五、确定成交供应商：

评审委员会在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后1个工作日确定成交供应商，在自贡公交网（www.zgbus.net）上公示1日后，通知成交供应商。

六、采购合同签订

1、成交供应商应在接到成交通知后3日内，与自贡飞驰车业有限责任公司签订施工合同（附件8），一次性缴纳履约保证金。

2、逾期不签订合同或不按时足额缴纳履约保证金的，视为成交供应商放弃权利，取消其成交资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，与其排名后一位候选成交供应商签订合同或取消本次采购活动。

3、如因政府行为无法实施采购活动或未实现采购人采购目标的，采购人可宣布本次采购活动取消。

4、成交供应商在履行过程中，因质量、工期等未满足采购人要求或自身原因拒绝履行的，采购人可解除施工合同，损失由成交供应商承担。

第五章 廉洁纪律

为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，签定《廉洁合同》（详见附件5）。

第六章  附  件 清 单

1、飞驰公司修理厂报修大厅建设工程施工图

2、飞驰公司修理厂报修大厅建设工程工程量清单

3、法人授权委托书

4、供应商承诺书

5、廉洁合同

6、报价函

7、供应商资格评审表

8、施工合同（样式）